Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En la Fase 1 definí Barb, un sistema de gestión predictiva de mantención industrial desarrollado en Alloxentric, y planifiqué 8 sprints que cubrían el producto completo: activos, órdenes de trabajo, mantención preventiva, inventario, topología, consulta documental y reportería. A partir de la retroalimentación docente, que indicó planificar en base al requerimiento asignado y no sobre el proyecto completo, corregi el alcance. La revisión confirmó que varios de esos módulos ya existen en la versión actual de Barb. El requerimiento que me corresponde es la integración multi-ERP: consumir los registros de fallas almacenados en sistemas ERP externos (por ejemplo, SAP u Oracle) y consolidarlos en un formato común que el sistema pueda usar. Este requerimiento profundiza directamente los objetivos 4 y 5 de mi definición original (consolidar el historial de fallas y proyectar la necesidad de mantención), por lo que el propósito del proyecto se mantiene y lo que cambia es su alcance. Actividades realizadas hasta el momento: • análisis de la especificación técnica y del esquema de datos existente de Barb (E1 y E2 del plan original); • diseño de la arquitectura de ingesta por capas (datos crudos, datos procesados e indicadores). • implementación de la extensión del modelo de datos mediante una migración idempotente y flexible, probada sobre el esquema real en PostgreSQL; • construcción del componente de interfaz para seleccionar el conector activo (React y TypeScript), actualmente en integración; • elaboración de un documento técnico con las decisiones de diseño, el backlog priorizado y la deuda técnica detectada. Con esto se cumplen los objetivos específicos 1 y 2 del alcance ajustado, y se avanza parcialmente en el objetivo 4. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (BARB): Desarrollar un sistema de gestión de mantención industrial que permita anticipar fallas de maquinaria y agilizar la operación de la faena, mediante el registro histórico de indicadores de condición y la generación automatizada de documentación, consulta de esta misma e información general del área. Objetivo general (mi caso): Desarrollar e integrar en Barb un módulo de ingesta multi-ERP que consolide los registros de fallas provenientes de sistemas externos en un modelo de datos adaptado y limpio, habilitando el cálculo de indicadores de confiabilidad que sustentan la anticipación de fallas de maquinaria. Objetivos específicos (ajustados): 1. Analizar la estructura de registro de fallas y órdenes de trabajo de los ERP objetivo (SAP PM y Oracle EAM) y definir un modelo canónico de fallas. 2. Extender el modelo de datos de Barb para soportar conectores, traducción de códigos, eventos de falla y trazabilidad de la ingesta, sin afectar la operación existente. 3. Implementar un conector de referencia y un proceso de ingesta idempotente con registro de rechazos. 4. Desarrollar la gestión de conectores en la interfaz, configurable por el cliente y con control de acceso por rol. Diferencias con la Fase 1: los objetivos 1, 2, 3, 5 y 6 se replantean, ya que los objetivos originales de levantamiento de requerimientos, diseño del esquema, consolidación del historial de fallas, análisis predictivo y validación, además Se eliminan la captura móvil de mediciones y la generación automatizada de documentación de OT, por corresponder a módulos ya existentes en Barb. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil definida en la Fase 1: Scrum adaptado al trabajo individual, con sprints de dos semanas que cierran con un incremento funcional. Asumo todos los roles, y Alloxentric actúa como dueño del producto que valida cada incremento. Ajustes realizados: • el backlog ya no proviene del roadmap completo del producto, sino del requerimiento asignado. • los cambios al modelo de datos son solo aditivos (tablas nuevas y columnas opcionales) y se aplican mediante migraciones idempotentes, para no afectar el funcionamiento actual de Barb. • la arquitectura se diseña por capas (conectores, datos crudos, datos procesados e indicadores), de modo que incorporar un ERP nuevo solo requiera un conector nuevo, sin modificar el resto del sistema. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de este avance se encuentran en el repositorio Git del proyecto: 1. Arquitectura de ingesta y modelo canónico. Diagrama del flujo de ingesta por capas y diagrama entidad-relación del modelo canónico de fallas. Acreditan el cumplimiento del objetivo 1 y muestran cómo un registro de cualquier ERP se transforma en un formato único. 2. Migración del modelo de datos. Script 02_integracion_erp.sql, que agrega nueve tablas (conectores, mapeo de códigos, catálogos de modo y causa de falla, eventos de falla, lotes, datos crudos y rechazos) y columnas opcionales en las tablas de máquinas y OT. Se ejecutó dos veces sobre el esquema real de Barb en PostgreSQL sin errores ni registros duplicados. Acredita el cumplimiento del objetivo 2. 3. Selector de conectores. Componente ConnectorSwitcher en React y TypeScript, que permite cambiar el origen de los datos desde el selector de módulos según el rol del usuario. Acredita el avance del objetivo 4. 4. Documento técnico y backlog. Documento con la arquitectura acordada, las decisiones tomadas, el backlog priorizado con criterios de aceptación y la deuda técnica detectada en el esquema existente. Acredita la planificación y el control del trabajo restante. Resguardo de la calidad: la migración es idempotente y no altera tablas existentes; la integridad se asegura con claves foráneas, restricciones CHECK y unicidad por origen, lo que evita duplicar fallas al reprocesar un lote. Las credenciales de los ERP se diseñaron para guardarse cifradas y no exponerse nunca al frontend, y toda tabla nueva se asocia a una empresa para respetar el modelo multi-empresa. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A1: Diseño del modelo canónico de fallas y de la arquitectura de ingesta Análisis de cómo SAP PM y Oracle EAM registran fallas y OT; definición de un formato común y del flujo por capas. | Documentación de SAP PM y Oracle EAM, esquema de Barb | S5–S6 | Facilitador: dominio en modelamiento de datos. Dificultad: sin acceso a un ERP real. | Completado | Nueva actividad. |
| 2 | A2: Extensión del modelo de datos Migración aditiva e idempotente: conectores, mapeo de códigos, catálogos de falla, eventos de falla, lotes, datos crudos y rechazos. | PostgreSQL 15+, Git | S6–S7 | Restricción: no alterar el modelo existente. | Completado | Nueva actividad. |
| 3 | A3: Selector de conectores en la interfaz Botón en el selector de módulos para cambiar el origen de los datos. | React, TypeScript, Tailwind | S7–S8 | Depende de adaptar el componente al servicio de API existente. | En curso | Nueva actividad. |
| 1 | A4: API de conectores Listado y selección de conectores; administración con credenciales cifradas y registro en auditoría. | FastAPI, PostgreSQL | S8–S9 | Riesgo: manejo seguro de credenciales del cliente. | No iniciado | Nueva actividad. |
| 3 | A5: Pantalla de gestión de conectores Interfaz para que el cliente cree, configure y pause sus conectores. | React, Tailwind | S9–S10 | — | No iniciado | Nueva actividad. |
| 2 | A6: Conector de referencia y proceso de ingesta Carga desde la fuente al modelo canónico, con lotes, rechazos y carga idempotente. | Python, archivo CSV o API simulada de SAP PM | S10–S12 | Dificultad: sin datos reales; se usa una fuente simulada. | No iniciado | Nueva actividad. |
| 2 | A7: Indicadores MTBF y MTTR por máquina Vistas de confiabilidad calculadas desde los eventos de falla. | PostgreSQL (vistas) | S13–S14 | La calidad del indicador depende del historial cargado. | No iniciado | Nueva actividad. |
| 1 | A8: Pruebas y corrección de defectos Pruebas de integración del proceso de ingesta y de la API. | base de datos de prueba | S15–S16 | — | No iniciado | Nueva actividad. |
| 1 | A9: Validación, documentación y cierre Revisión con Alloxentric, documentación técnica y entrega. | Equipo de Alloxentric, repositorio Git | S17–S18 | Depende de la disponibilidad del equipo. | No iniciado | Nueva actividad. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores. El acceso directo a Alloxentric, a su especificación técnica y al esquema de datos existente permitió partir desde una base real y acotar el requerimiento con rapidez. El stack del proyecto (PostgreSQL, FastAPI y React) es nuevo para mí, y el modelamiento de datos, que es el núcleo del requerimiento, es mi fuerte. La retroalimentación docente temprana permitió corregir el alcance antes de invertir tiempo en módulos que no me correspondían. Dificultades y acciones: • Alcance: el plan inicial estaba sobredimensionado, porque abarcaba el roadmap completo del producto. Acción: replanifiqué el trabajo sobre el requerimiento asignado, conservando la metodología y el propósito del proyecto. • Datos reales: todavía no cuento con acceso a un ERP real ni a registros de fallas reales, que en la Fase 1 identifiqué como el insumo de mayor valor. Acción: el conector de referencia usará una fuente simulada que imita la estructura de SAP PM o facilitará el consumo de una API en formato json, y la arquitectura desacoplada permitirá conectar un ERP real sin rediseñar el sistema. • Restricción técnica: el requerimiento debía integrarse sin alterar el modelo de datos en uso. Acción: diseñé una migración solo aditiva e idempotente, probada sobre el esquema real.

Actividades ajustadas o eliminadas Las actividades E3 a E6 (base técnica, autenticación, gestión de activos y gestor de estados de OT) y E8 (triggers de planes e inventario) se eliminaron del alcance, porque corresponden a módulos que ya existen en Barb y que fueron desarrollados por el equipo de Alloxentric. Las actividades E7, E9 y E10 se ajustaron: el registro de procesos se reemplazó por el registro de fallas, la reportería se acotó a los indicadores de confiabilidad MTBF y MTTR, la validación y la documentación se mantienen, pero aplicadas al nuevo alcance. En su lugar se incorporaron las actividades A1 a A9, que cubren el requerimiento de integración multi-ERP desde el diseño hasta la validación. Las actividades E1 y E2 se completaron según lo planificado y fueron las que permitieron detectar la necesidad del ajuste.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas Según el plan ajustado, ninguna actividad se encuentra retrasada. Las actividades A4 a A9 aún no se inician porque están programadas desde la semana 8, y la actividad A3 está en curso dentro de su plazo.