Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Barb: integración multi-ERP para la gestión predictiva de mantención industrial |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Bases de Datos. • Desarrollo Front End, Back End y Full Stack. • Calidad de Software. • Diseño y Arquitectura de Soluciones. • Innovación y Transformación Digital. |
| Competencias | 1. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo con estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. 2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. 3. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema abordado Las áreas de mantención industrial operan de forma reactiva: intervienen cuando la falla ya detuvo la faena, con el costo que implica inhabilitar maquinaria y personal y recurrir a intervenciones de emergencia. Anticipar esas fallas exige analizar el historial de intervenciones, pero en las empresas ese historial suele estar guardado en sistemas descentralizados, cada uno con su propio formato y sus propios códigos. Mientras esa información siga dispersa y sin un formato común, ningún modelo puede aprender de ella. Barb es un sistema de gestión predictiva de mantención desarrollado en Alloxentric. Mi proyecto resolvió el requerimiento de integrarlo con los ERP de sus clientes: consumir los registros de fallas desde esos sistemas y consolidarlos en un modelo de datos único que permita calcular indicadores de confiabilidad y sustentar la predicción. Relevancia para el campo laboral Integrar sistemas, modelar datos de forma escalable y asegurar su calidad son tareas centrales de la ingeniería en informática. En la industria, estas tareas son la base de la transformación digital: las empresas ya generan grandes volúmenes de datos de operación, pero rara vez los explotan porque no están integrados. Contexto El proyecto se desarrolló en Alloxentric y se orienta a operaciones industriales en Chile, donde predominan la minería y otras faenas productivas de gran escala. Estas operaciones gestionan una gran cantidad de maquinaria y, en su mayoría, ya registran su mantención en un ERP privado o corporativo. A quiénes impacta Al personal técnico, que puede consultar un historial completo sin importar en qué sistema se registró la falla; a las jefaturas de mantención, que obtienen indicadores por máquina para priorizar intervenciones; Aporte de valor El proyecto permite que el historial de fallas almacenado en distintos ERP se consolide en un solo formato, con trazabilidad de su origen y sin duplicados, y que de ese historial se calculen el tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR) por máquina. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar e integrar en Barb un módulo de ingesta multi-ERP que consolide los registros de fallas provenientes de sistemas externos en un modelo de datos canónico, habilitando el cálculo de indicadores de confiabilidad que sustentan la anticipación de fallas de maquinaria. Objetivos específicos: 1. Analizar la estructura de registro de fallas y órdenes de trabajo de los ERP objetivo (SAP PM y Oracle EAM) y definir un modelo explotable para las fallas. 2. Extender el modelo de datos de Barb para soportar conectores, traducción de códigos, eventos de falla y trazabilidad de la ingesta, sin afectar la operación existente. 3. Implementar un conector de referencia y un proceso de ingesta idempotente con registro de rechazos. 4. Desarrollar la gestión de conectores en la interfaz, configurable por el cliente y con control de acceso por rol. 5. Validar la solución mediante pruebas y revisión con Alloxentric. Estos objetivos ajustan los definidos en la Fase 1, que abarcaban el producto completo, al requerimiento asignado por Alloxentric. El propósito de anticipar fallas a partir del historial se mantuvo. |
| 3. Metodología | Utilicé una metodología ágil basada en Scrum, con sprints de dos semanas que cerraban con un incremento funcional. Asumí todos los roles del equipo, y Alloxentric actuó como dueño del producto, validando cada incremento. Fases y procedimientos • Definición (S1–S4): análisis de la especificación técnica y del esquema existente, delimitación del requerimiento y construcción del backlog priorizado. • Construcción incremental (S5–S16): diseño del modelo de datos final, extensión del modelo de datos inicial, interfaz, API, conector de referencia e indicadores, en ese orden de dependencia. • Validación y cierre (S17–S18): pruebas de integracion, revisión con Alloxentric y documentación técnica. Los cambios a la base de datos se hicieron solo mediante migraciones aditivas e idempotentes. La metodología fue idonea por tres razones. Primero, el alcance cambió durante el semestre, y el enfoque scrum permitió replanificar sin perder el trabajo de análisis ya realizado. Segundo, al no contar con datos reales de un ERP, validar con incrementos pequeños permitió detectar problemas de diseño temprano, en lugar de descubrirlos al final |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas 1. Análisis y replanificación. Revisé la especificación técnica y el esquema de Barb v3.0. Detecté que mi plan inicial abarcaba módulos que ya existían, y lo replanifiqué sobre el requerimiento asignado. 2. Arquitectura y modelo de datos propuesto. Definí un flujo en capas: un conector por ERP, una capa de datos crudos, un modelo de datos para fallas y una capa de indicadores. 3. Extensión del modelo de datos. Implementé una migración que agrega nueve tablas y columnas opcionales, sin modificar las existentes. La probé sobre el esquema real en PostgreSQL. 4. Gestión de conectores. Construí el selector de conectores en React y TypeScript. 5. Conector de referencia e ingesta(pendiente). : conector implementado, fuente utilizada, cantidad de registros cargados y rechazados. 6. Indicadores de confiabilidad (pendiente).: cálculo de MTBF y MTTR por máquina y resultados obtenidos. 7. Pruebas y validación (pendiente). pruebas realizadas, cobertura, defectos corregidos y resultado de la revisión con Alloxentric Facilitadores El acceso directo a Alloxentric, a su especificación técnica y al esquema de datos existente permitió partir desde una base real. El stack del proyecto (PostgreSQL, FastAPI y React) no lo conocía, pero el modelamiento de datos es el núcleo del requerimiento, es mi competencia preferida. La retroalimentación docente temprana permitió corregir el alcance antes de invertir tiempo en módulos que no me correspondían. Dificultades • el plan de la Fase 1 estaba sobredimensionado, porque correspondía al roadmap completo del producto; • no contaba con acceso a un ERP real ni a registros de fallas reales, que había identificado como el insumo de mayor valor; • el requerimiento debía integrarse sin alterar un modelo de datos que ya estaba en uso; Ajustes realizados Replanifiqué el proyecto sobre el requerimiento asignado, eliminando las actividades que correspondían a módulos existentes y reformulando los objetivos sin cambiar su propósito. Para el problema de los datos reales, construí el conector de referencia sobre una fuente simulada que imita la estructura de SAP PM, y diseñé la arquitectura de forma que un ERP real pueda conectarse sin rediseño. Para no afectar la operación, todos los cambios a la base de datos fueron aditivos e idempotentes. |
| 5. Evidencias | Todas las evidencias se encuentran en el repositorio Git del proyecto y próximamente estará desplegadas en una versión de prueba en vercel, se adjunta la siguiente data en posteriores entregas: 1. Arquitectura: diagrama del flujo de ingesta por capas y diagrama entidad-relación del modelo canónico de fallas. 2. Modelo de datos: script de la migración y registro de su ejecución sobre el esquema real. 3. Interfaz de conectores: código del selector y de la pantalla de gestión, con capturas de su funcionamiento por rol. 4. API: documentación de los endpoints de conectores. 5. Ingesta: código del conector de referencia y registro de un lote de carga con sus rechazos. 6. Indicadores: consultas de MTBF y MTTR con resultados por máquina. 7. Pruebas y validación: informe de pruebas y acta de revisión con Alloxentric. 8. Documentación técnica: documento con la arquitectura, las decisiones tomadas, el backlog y la deuda técnica detectada. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Mis intereses profesionales apuntan al análisis de datos y, en general, a roles especializados en ciencia de datos. El proyecto me permite reflejar ese interés directamente, porque su núcleo es precisamente el trabajo con datos. Además, me expone a un tipo de dato que no es el habitual en un proyecto informático: variables provenientes de sistemas mecánicos —mediciones de condición, lecturas de sensores— que exigen comprender su lógica y naturaleza física antes de poder modelarlas. Aprender a tratar ese tipo de información que desconozco, y a mejorar un modelo a partir de ella, es un enfoque distinto a los procedimientos con los que anteriormente he trabajado hasta ahora y que quiero incorporar. También se refleja el nicho en el que quiero desenvolverme. La gran minera es un sector determinante en Chile, a raíz de el podemos asegurar que procesos productivos pesados en chile son muy comunes como giro de negocio, y con eso en cuenta, el alcance es mucho más amplio: prácticamente toda empresa con operación productiva tiene un área de mantención que trabaja de esta forma, por lo que una solución íntegra y versátil en este ámbito. En cuanto a mi desarrollo profesional, el aporte principal es la experiencia con datos reales de operación en un contexto donde esa información existe, pero está subutilizada: muchas empresas generan estos registros y no los explotan. Aprender a levantarlos, estructurarlos y convertirlos en decisiones es exactamente la capacidad que quiero desarrollar como analista de datos, y este proyecto me permite hacerlo sobre un caso real. |