Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastian Alejandro Valdes Zuñiga |
| --- | --- |
| Rut | 21764130-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Barb |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Bases de Datos Desarrollo Front End, Back End y Full Stack Calidad de Software Diseño y Arquitectura de Soluciones Innovación y Transformación Digital |
| Competencias | - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo con estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Escogí este tema por mi apego a las operaciones a gran escala, donde los procedimientos son extensos y la trazabilidad de cada cambio es crucial. En Chile predomina la minería, pero el problema se repite en cualquier planta o faena grande que gestione maquinaria y herramientas para su operación. El problema es la lentitud, la burocracia y la fragmentación del trabajo y la información en las áreas de mantenimiento. Estas operan bajo una metodología reactiva: actúan cuando la falla ya está afectando la producción, en circunstancias de que podrían programar la mantención anticipándose a ella, evitando las pérdidas que genera detener la faena e inhabilitar tanto la maquinaria como al personal que trabaja con ella. Esos costos pueden ser enormes, y coordinar eficientemente la operación exige considerar este tipo de eventos. Es relevante para mi campo laboral porque aplica las competencias centrales del perfil de egreso —modelamiento de datos, desarrollo, integración y automatización de procesos— sobre procesos productivos reales. Se desarrolla en Alloxentric y es aplicable a cualquier operación industrial de escala considerable en Chile. Impacta al personal técnico que registra la intervención en terreno, a las jefaturas de mantención que supervisan y a quienes reciben la documentación como respaldo. El propósito es coordinar la producción anticipando eventos futuros a partir de registros históricos, transformando un área que reacciona en un área que predice, y asegurando así la continuidad de operaciones críticas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Hacer que el área de mantención pase de resolver la falla cuando ya ocurrió a anticiparla. El núcleo del proyecto es un modelo de datos predictivo que, a partir del conocimiento y el historial del área, permite prever la intervención antes de que la máquina detenga la operación, junto con eliminar la burocracia en la consulta de información y la documentación manual de las órdenes de trabajo. El sistema consiste en cuatro módulos sobre una misma base de datos: Consulta documental. Chat que permite consultar en lenguaje natural la documentación técnica de cualquier disciplina —eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y automatización— sin conocer la ubicación del documento. Troubleshooting asistido por IA. El técnico selecciona la máquina, describe los síntomas en texto libre y adjunta fotografías; el sistema sugiere diagnósticos fundamentados en la documentación técnica. Topología de planta. Diagrama interactivo con las relaciones físicas y lógicas entre equipos, navegable y con zoom, para identificar dependencias operativas al diagnosticar. Gestor de órdenes de trabajo. Ciclo completo en seis estados —creado, asignado, en progreso, en espera, completado y cerrado—, registrando tiempos, repuestos, fotografías y comentarios. Cada orden de trabajo cerrada alimenta el registro histórico: qué falló, en qué equipo, con qué síntomas y qué intervención lo resolvió. Ese historial, cruzado con la topología y las dependencias entre equipos, es lo que permite al modelo identificar patrones de falla recurrentes y anticipar la próxima intervención. Así, el mismo sistema que agiliza la operación diaria va construyendo la base de datos que hace posible predecir, y el conocimiento deja de depender del técnico experto de la faena que conoce y custodia los documentos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso El perfil de egreso describe a un profesional que diseña, desarrolla, implementa y despliega soluciones informáticas para resolver problemas complejos en organizaciones reales, aplicando estándares y metodologías con una cultura de innovación y capacidad analítica. El proyecto se sitúa en ese marco: es un desarrollo a la medida, de vanguardia, con frontend y backend, que resuelve un problema operativo real de la industria y que además exige entrar en un dominio ajeno a la informática —el análisis mecánico de sistemas—, donde las variables provienen de sensores y mediciones que deben tratarse de forma excelente y particular para los muy diversos casos de uso. Ese cruce entre nichos es justamente lo que el perfil plantea como capacidad de comprender y resolver necesidades organizacionales. De las tres competencias seleccionadas: Diseñar y generar soluciones que resuelvan los requerimientos de información, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Es la competencia central, porque el núcleo del proyecto son los datos. Se trabaja con datos reales de operación —no sintéticos—, cuya calidad y correcta gestión determinan si el modelo predictivo funciona o no. Diseñar y generar soluciones innovadoras y de calidad aplicando el ciclo de vida del software. El modelo predictivo no se resuelve en un solo diseño: exige iterar, agregar y descartar campos, y probar distintas correlaciones entre variables hasta mejorar su capacidad de anticipación. Sin un ciclo de vida bien aplicado, ese proceso de prueba y ajuste se vuelve inmanejable. Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. El sistema está pensado para seguir creciendo más allá del semestre, incorporando nuevos equipos, disciplinas y fuentes de datos. Eso obliga a que la arquitectura sea sostenible desde el inicio y no una solución de un solo uso. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales apuntan al análisis de datos y, en general, a roles especializados en ciencia de datos. El proyecto me permite reflejar ese interés directamente, porque su núcleo es precisamente el trabajo con datos. Además, me expone a un tipo de dato que no es el habitual en un proyecto informático: variables provenientes de sistemas mecánicos —mediciones de condición, lecturas de sensores— que exigen comprender su lógica y naturaleza física antes de poder modelarlas. Aprender a tratar ese tipo de información que desconozco, y a mejorar un modelo a partir de ella, es un enfoque distinto a los procedimientos con los que anteriormente he trabajado hasta ahora y que quiero incorporar. También se refleja el nicho en el que quiero desenvolverme. La gran minera es un sector determinante en Chile, a raíz de el podemos asegurar que procesos productivos pesados en chile son muy comunes como giro de negocio, y con eso en cuenta, el alcance es mucho más amplio: prácticamente toda empresa con operación productiva tiene un área de mantención que trabaja de esta forma, por lo que una solución íntegra y versátil en este ámbito. En cuanto a mi desarrollo profesional, el aporte principal es la experiencia con datos reales de operación en un contexto donde esa información existe, pero está subutilizada: muchas empresas generan estos registros y no los explotan. Aprender a levantarlos, estructurarlos y convertirlos en decisiones es exactamente la capacidad que quiero desarrollar como analista de datos, y este proyecto me permite hacerlo sobre un caso real.. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable porque su alcance está priorizado, los esquemas de datos y pipelines principales ya fueron entregados junto con toda la especificación técnica, solo queda incrementar entregas. El semestre contempla 18 semanas distribuidas en tres fases, con una carga aproximada de 6 horas semanales de trabajo autónomo. La Fase 1 se destina a la definición y el levantamiento de requisitos; la Fase 2 al modelo de datos y la construcción de los módulos; la Fase 3 a las pruebas, la validación con usuarios y la documentación. Sobre esa base, lo comprometido para el cierre del semestre es el modelo de datos, el gestor de órdenes de trabajo y la consulta documental, que son el sustento de todo lo demás. Por otro lado, no requiere inversión relevante: equipo propio, motor de base de datos y herramientas open source y un entorno de despliegue de bajo costo. El insumo importante no es material sino informativo: el acceso a registro de fallas detallado son los datos de valor acá. El proyecto al tener acceso directo al contexto de Alloxentric, lo que permite acceder a personas que conocen el proceso real, además de facilitarme las bases para el proyecto. Modelamiento de datos y desarrollo está entre mis competencias más desarrolladas, lo que favorece mi adaptabilidad. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de gestión de mantención industrial que permita anticipar fallas de maquinaria y agilizar la operación de la faena, mediante el registro histórico de indicadores de condición y la generación automatizada de documentación, consulta de esta misma e información general del área.. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar los requerimientos del proceso de mantención con los usuarios de terreno y las jefaturas del área. Diseñar un esquema de base de datos capaz de soportar el registro de indicadores de condición para distintos tipos de maquinaria (equipos vibratorios, semimecánicos, prensas y otros dispositivos). Implementar el módulo de captura y registro de mediciones e intervenciones en terreno mediante una interfaz móvil. Construir los procesos de consolidación de datos que relacionen las mediciones históricas con los eventos de falla registrados. Desarrollar un componente de análisis que proyecte la necesidad de mantención a partir del comportamiento histórico de cada máquina. Automatizar la generación y exportación de la documentación de las órdenes de trabajo. Validar el funcionamiento del sistema con usuarios del área de mantención. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda con una metodología ágil adaptada al trabajo individual, basada en Scrum con iteraciones (sprints) de dos semanas. Cada iteración cierra con un incremento funcional, lo que permite validar con los usuarios de mantención y corregir en el rumbo. Soy yo solo así que asumo todos los roles. El trabajo se organiza en las tres fases de la asignatura: Definición y diseño. Entrevistas con personal de terreno y jefatura de mantención para documentar el flujo actual de la orden de trabajo, la taxonomía de equipos y sistemas, y dónde reside hoy la documentación técnica. En paralelo, se consultan con Alloxentric los puntos esenciales para mantener la filosofía del producto que ya están entregando. Construcción incremental. Desarrollo por sprints siguiendo la dependencia natural del sistema: primero el registro, después su explotación. Se parte por el gestor de órdenes de trabajo, que es el módulo que empieza a generar dato estructurado, junto con la carga e indexación de la documentación técnica que habilita la consulta. Pruebas con usuarios reales contrastando los tiempos de consulta documental y de generación de la orden de trabajo con el proceso actual.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación técnica y modelo de datos | Análisis de los requerimientos entregados por Alloxentric, traducidos a un backlog priorizado, junto con el modelo de datos resultante: diagrama entidad-relación y script del esquema. | Busca acreditar la interpretación técnica de los requerimientos recibidos y establecidos previamente respecto al núcleo del proyecto: sin este modelo no existe el registro histórico que habilita la predicción. |  |
| Avance | Repositorio con pipeline CI/CD | Repositorio versionado con ramas por módulo, integración continua y despliegue automatizado. | Evidencia el uso de buenas prácticas de la industria y permite trazar el avance real del desarrollo. |  |
| Avance | Gestor de órdenes de trabajo | Módulo funcional con gestión de activos, creación y detalle de OT, gestión de cambios entre los seis estados, comentarios además de registros fotográficos, temporales y de los repuestos utilizados, también cubre autenticación y control de acceso. | Es el módulo que empieza a consolidar los datos estructurados ya listos para la acumulación de sabiduría y entrega agilizada de esta. |  |
| Final | Sistema completo desplegado | Sistema operativo con el ciclo completo: gestión de activos y órdenes de trabajo, mantención preventiva con autogeneración de planes, inventario de repuestos, topografia, consulta documental, y dashboard con indicadores, exportación en CSV/PDF y cálculo de KPIs principales. | Es el producto central del proyecto y responde directamente al objetivo general. |  |
| Final | pruebas y validación | Resultados de las pruebas de punta a punta y acta de la validación con usuarios aprobadores área constatando la funcionalidad del proceso a renovar. | Acredita la calidad del producto y verifica objetivamente si el sistema cumple el propósito de agilizar la operación. |  |
| Final | Documentación técnica y de usuario | Manual de instalación y despliegue, documentación de la API y guía de uso por perfil. | Asegura la continuidad y mantenibilidad del proyecto más allá del semestre y evidencia estándares profesionales. |  |
| 7. Plan de Trabajo |  |  |  |
| En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido. |  |  |  |

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | E1: Análisis de documentación y planificación + planificación aplicable | Revisión de los documentos técnicos, los esquemas de datos y los pipelines entregados por Alloxentric; generar un backlog y definir el mejor alcance posible. | Documentación técnica y plan de desarrollo de Alloxentric, herramienta de gestión de backlog | S1–S2 | al ser un proyecto de continuidad, los requerimientos y esquemas ya están definidos. |  |
| 2 | E2: Validación del modelo de datos y arquitectura | Verificación y ajuste del esquema entregado + la definición de arquitectura de la solución. | Motor de base de datos, herramienta de modelado + repositorio Git | S3–S4 | Para correctamente refinar el esquema se requieren registros reales; se crea sistema gestión de versiones para permitir ajustes sin rehacer módulos. |  |
| 1 | E3: Sprint 1: Base técnica y roles | Acercamiento al proyecto, esquema en base de datos, sistema de usuarios, librería de componentes UI y pantallas de acceso. | Repositorio Git, servicio de CI/CD, documentación de UI y usuarios específicos. | S3–S4 | Prioridad ya que automatizar el despliegue temprano reduce la necesidad de ajustes en los sprints siguientes. |  |
| 1 | E4: Sprint 2: Autenticación completa y gestión de activos | Sistema de gestión de usuarios (admin, mánager, técnico y usuario) con rutas protegidas, listado y detalle de activos. | Entorno de desarrollo, esquema de base de datos | S5–S6 | El control de acceso es requisito primordial debido a la importancia de la data que la app maneja. |  |
| 3 | E5: Sprint 3: Ciclo de vida de activos y órdenes de trabajo | Estados y adjuntos de activos, API de órdenes de trabajo interfaz de gestión de activos con formularios y filtros, listado de OT. | Entorno de desarrollo | S7–S8 | Los activos son el core del sistema; un error de diseño aquí se propaga a los demás módulos, afectando directamente la calidad de la data |  |
| 3 | E6: Sprint 4: Gestor de estados de órdenes de trabajo | Motor de transición entre los seis estados, traza, hilo de comentarios, registro fotográfico, formulario de creación y vista con detalle de las transiciones. | Entorno de desarrollo | S9–S10 | Hito: es el módulo que empieza a consolidar datos estructurados para el modelo. |  |
| 2 | E7: Sprint 5: Registro de procesos + mantención preventiva | Bitácora de OT, API de planes de mantención con triggers, interfaz de registro y creación de planes. | Entorno de desarrollo, histórico de intervenciones del área | S11–S12 | Fase compleja, el histórico de fallas podría estar incompleto; |  |
| 3 | E8: Sprint 6: Triggers generadores de planes e inventario | Motor de autogeneración de órdenes programadas, API de inventario, gestión de planes y catálogo de repuestos. | Entorno de desarrollo | S13–S14 | Hito: ejes principales para lograr el objetivo central del proyecto: pasar de mantenciones reactivas a predictivas. |  |
| 2 | E9: Sprint 7: Inventario, topología y reportería | Ajustes, transferencias y alertas de stock bajo; topología de planta navegable; API de reportería con bitácora completa y dashboards indicadores | Entorno de desarrollo, sistema de visualización | S15–S16 | Registro de inventario podría estar incompleto. |  |
| 1 | E10: Sprint 8: dashboards, pruebas, validación y cierre | Exportación en CSV y PDF, cálculo de KPI principales, pruebas de punta a punta, corrección de defectos, documentación técnica, y validación con usuarios aprobadores del área. | Entorno de desarrollo, usuarios del área de mantención | S17–S18 | Hito: post aprobación de la directiva se cierra el proyecto entregándose e implementándose los cambios propuestos. |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| E1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E4 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| E8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| E9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| E10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| VALIDACIÓN USUARIOS/DIRECTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| ENTREGA FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |